|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Оценка** | **Затрачено** | **Комментарий** |
| Настройка окружения laravel | 10 минут | 30 минут | Прочитал официальную документацию Laravel. В ней всё описано в подробностях. |
| Поднятие NGINX | 10 минут | 20 минут | Была проблема, с ем что не мог отдавать html, пока не запустил php cgi. |
| Поднятие POSTGRES | 10 минут | 10 минут | Всё очень просто. Был запущен на локальной машине до этого. Нужно было лишь только создать базу данных. |
| Авторизация по ТОКЕНУ | 20 мин | 20 мин | Использовал SANCTUM. Так как посчитал, что это будет самый просто и быстрый способ для реализации авторизации по токену. Настроил expiration. |
| Имплементация комманды authorize | 40 минут | 1 час | Пришлось полазить в документации. Но после чтения понял, как имплементировать комманду, получать из вне аргументы, общаться с БД и отправлять генерировать токен токен. |
| Имплементация комманды create | 40 минут | 30 минут | Всё очень просто. Получение аргументов из вне. Получение строки data и создание сущности в БД. |
| Имплементация комманды update | 40 минут | 30 минут | Всё очень просто. Получение аргументов из вне. Получение строки data и создание сущности в БД. |
| Описание API контроллера | 20 минут | 20 минут | Проблема лишь вызвало вызов функций комманды из контроллера. Но в документации всё описанно. |
| Описание WEB контроллера | 20 минут | 20 минут | Не было проблем. Подумал лишь, над архитектурой самих blade файлов. |
| Рендеринг Blade View | 40 минут | 40 минут | Использовал fetch api в качестве инструмента для запросов к Laravel серверу. |
| Имплементация показа логов | 30 минут | 40 минут | Решил создать свой канал для логов, который кидает логи в отдельный файлик, который я в последствии отдаю по запросу. |
| Описание тестов | 40 минут | 30 минут | Решил сделать простенькие тесты. Дабы дать вам понимание, о том, что я знаю, что это такое. |
| Написание телеграмм бота для получения токена | 30 минут | 40 минут | Хотел упросить проверяющему жизнь. Дабы не пришлось разворачивать проект у себя локально. Хотел изначально дать ssh доступ к одной директории, но по итогу решил написать бота. |
| Деплой проекта | 20 минут | 20 минут | Развернул у себя локально, имею купленный домен, для собственных нужд. Решил использовать его. Не захотел использовать Heroku или что-то в этом роде. У себя локально проще. |